参赛策划案 · GodotHub Festival 2026

《滞变》策划案 v1.0

横版跳跃 · 操作即时 · 世界滞后

版本：v1.0（2026-08-09）

引擎：Godot 4.7.1 + GDScript

核心形态：横版跳跃解谜，滞后由地图、机制、道具与 Debuff 提供

目标：验证「操作不滞后、世界滞后」的核心体验

# 0. 核心原则

玩家操作永远即时，不惩罚手感。

滞后全部来自地图、机制、道具与 Debuff。

所有滞后效果必须可见、可预期、有倒计时，不能被玩家当成 Bug。

# 1. 游戏定位与核心循环

定位：几何霓虹风格的横版跳跃解谜，围绕「世界响应慢半拍」展开。

循环：移动/跳跃即时 → 观察滞后机制 → 提前操作 → 等效果跟上 → 过关。

收集光点加分，关卡提供最佳时间速通结算。

# 2. 机制清单

基础：A/D 移动、Space 跳跃、碰刺即死、0.8 秒快速重生。

地图机制：延迟平台（踩按钮 1 秒后出现，亮 3 秒）、拉杆门（1.5 秒后开）、滞后传送带（松手后滑 0.5 秒）、回声花（按跳后 0.6 秒多跳一次）。

道具：黏液果（3 秒惯性）、慢世界钟（世界变慢 2 秒）、闪光莓（加分）。

Debuff：荆棘藤（跳跃延迟 0.5 秒，持续 3 秒）、回声花粉（操作回声 0.6 秒，持续 4 秒）。

收集：光点（10 分）、闪光莓（100 分）。

# 3. 关卡与难度曲线（6 关）

L1 教学：延迟平台 + 拉杆门，无惩罚，目标 40 秒。

L2 组合：延迟平台 + 移动平台，引入黏液果，目标 50 秒。

L3 惩罚：荆棘藤教学预判，目标 60 秒。

L4 道具组合：慢世界钟 + 双拉杆门，目标 70 秒。

L5 回声花：用回声跳跃触发双机关，目标 80 秒。

L6 综合速通：全部机制混合，结算最佳时间，目标 90 秒。

难度参数：平台间距递增；滞后窗口 3s → 2.5s → 2.2s → 2.0s → 1.8s → 1.5s；惩罚持续 3s → 4s。

# 4. 美术资源清单

玩家：方块角色，先单色，后补待机/跑/跳/受击 4 帧。

地形：地面块、平台块、刺、门、拉杆、传送带、机关按钮。

特效：平台出现闪白、开门动画、回声残影、Debuff 倒计时图标。

UI：标题、HUD（时间/道具倒计时）、死亡、暂停、结算。

色板：背景 #10131A，玩家 #4FD1FF，机关 #FFC857，危险 #FF5A5A，道具 #66E88A。

# 5. 音效

程序化生成：跳跃、落地、平台出现、开门、吃道具、中 Debuff、死亡、过关。

背景音乐 1 首，用 CC0 免费素材或程序化合成。

# 6. 技术选型

Godot 4.7.1 + GDScript，Compatibility 渲染器（兼容 Web）。

玩家 CharacterBody2D，机关用 Area2D 与静态碰撞，地形 TileMap 或手摆。

相机平滑跟随并限幅；键盘为主，手柄后置。

存档 user://，记录通关进度与最佳时间。

验证：Godot CLI（check-only/import/自测场景）+ 手动 F5 试玩；不在沙箱直接启动 Godot。

# 7. 开发排期（4 周）

第 1 周：核心移动手感 + 延迟平台 + 基础 UI + 死亡重开，验证核心循环。

第 2 周：门、传送带、黏液果、荆棘藤、回声花、慢世界钟 + L1/L2。

第 3 周：L3-L6 + 难度曲线 + 音效 + 存档。

第 4 周：打磨、导出 Windows/Web、录视频、提交。

每周验收：CLI 无报错 + 本人试玩 10 分钟给反馈。

# 8. 主题契合陈述（提交用草稿）

玩家操作始终即时；滞后不惩罚手感，而是改变世界与结果：平台晚到、门晚开、效果慢半拍。

玩家学会与滞后协作，而不是对抗卡顿。

# 9. 提交清单

8/10 报名通道开启；8/30 报名截止；9/6 23:59 作品提交；9/10 前发布视频。

提交内容：可运行版本 + 主题契合文字说明 + 视频（B站/抖音/小红书，标注活动名）。

# 10. 风险与砍项

风险：平台手感（第 1 周优先）、滞后被误认为 Bug（必须有预告与倒计时）、内容量。

砍项：多角色、二段跳、敌人战斗、Boss、联机、多结局，全部后置。

## 3.1 关卡难度参数表

| 关卡 | 新机制 | 平台间距 px | 滞后窗口 s | 机关速度 | 惩罚时长 s | 目标时间 s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 延迟平台+拉杆门 | 140 | 3.0 | 低 | 0 | 40 |
| L2 | +移动平台+黏液果 | 160 | 2.5 | 中 | 0 | 50 |
| L3 | +荆棘藤 | 180 | 2.2 | 中 | 3.0 | 60 |
| L4 | 慢世界钟+双门 | 200 | 2.0 | 中高 | 3.0 | 70 |
| L5 | 回声花双机关 | 220 | 1.8 | 高 | 4.0 | 80 |
| L6 | 综合速通 | 240 | 1.5 | 高 | 4.0 | 90 |

本文档为《滞变》第一版策划，数值以 Excel 表为准，后续按试玩结果迭代。